

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

**Česká republika – Česká školní inspekce**

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

zastupující: Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M, MSc., ústřední školní inspektor

IČO: 00638994

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710

kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

jako „objednatel“

a

**…**

sídlo:

zastupující:

IČO:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v ­­……, oddíl ……, vložka ……

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

jako „zhotovitel“

# Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Oprava oken objektu Ústeckého inspektorátu České školní inspekce (dále jen „ČŠI“)**“ (dále jen „zakázka“), zadané objednatelem jako zadavatelem. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Výzvou k podání nabídek se použije Výzva.

# Předmět plnění

1. Předmětem této zakázky je oprava, resp. kompletní repase vybraných oken objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem.
2. Bližší specifikace předmětu plnění, resp. dílčích plnění je uvedena v příloze č. 1 (Dokumentace pro zadání díla) a č. 2 (soupis prací s výkazem výměr) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou řádně provést dílo specifikované v této smlouvě a jejich přílohách č. 1 a 2.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací, skutečnou situací na místě plnění a je seznámen se způsobem provedení díla a zahrnul do ocenění všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že plnění bude probíhat za současného provozu budovy, čemuž přizpůsobí harmonogram a způsob provádění jednotlivých činností, aby tento provoz omezen nebyl nebo byl omezen pouze minimálně, přičemž konkrétní podmínky, potřeby, omezení a rizika se zavazuje průběžně projednávat se zástupcem objednatele, a to vždy v dostatečném předstihu.
6. Součástí řádného plnění díla podle této smlouvy je zároveň likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K přejímce díla ve smyslu čl. 2 této smlouvy bude předložen doklad o způsobu likvidace odpadu. Nepředložení dokladu o způsobu likvidace odpadu je důvodem k nepřevzetí díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při plnění smlouvy důvody pro úpravu předmětu plnění, přičemž tyto důvody nemohl předvídat, je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele a navrhnout dodatek k této smlouvě. Není-li objednatelem stanoveno jinak, úpravy předmětu plnění zhotovitel při plnění zohlední až na základě účinného písemného dodatku k této smlouvě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím provedené byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

# Termíny a místo plnění

1. Místem plnění je budova České školní inspekce, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem.
2. Termín zahájení plnění díla je nejpozději **do 14 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.
3. Ke splnění díla dojde jeho předáním zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle požadavků této smlouvy, právních předpisů, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. O předání a převzetí sepíšou zhotovitel a objednatel protokol podepsaný osobami oprávněnými je zastupovat. Dílo musí být splněno **do 16. 12. 2024**.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram prací obsahující minimálně očekávaná data zahájení a dokončení prací pro jednotlivé místnosti, a to **do 7 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel má dále povinnost předložit aktualizovaný harmonogram prací bezodkladně kdykoliv, kdy se předchozí jím uvedené termíny změní. V harmonogramu takto zanesený požadavek zhotovitele na zpřístupnění relevantních místností objednatelem musí být vznesen vždy alespoň 5 pracovních dnů před předpokládaným (a v harmonogramu uvedeným) datem zahájení činnosti v dané místnosti.
5. Objednatel je povinen v protokolu o předání a převzetí popsat vady, nedostatky či své výhrady, pro které odmítl dílo převzít, případně popsat, jak se tyto vady projevují.

# Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen
2. veškeré činnosti provádět výhradně v objektu místa plnění. Pro tyto účely mu bude v objektu vyčleněn samostatný dostatečně dimenzovaný zabezpečený prostor. Případný odvoz oken mimo prostor objektu je možný jen v odůvodněných případech na základě souhlasu objednatele.
3. realizovat předmět plnění tak, aby v každém okamžiku byla v každém jednotlivém okně přítomna buď vnější nebo vnitřní výplň, tzn. v případě každého jednotlivého okna demontuje vždy jen vnitřní nebo vnější křídla, která nejprve opraví (v určené místnosti, viz výše) a po jejich zpětné montáži teprve následně demontuje křídla zbývající.
4. strpět průběžnou kontrolu plnění smlouvy,
5. účastnit se případných kontrolních dnů realizace díla, jejichž termín bude objednatelem oznámen vždy nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním,
6. respektovat využití objektu ze strany objednatele po dobu realizace plnění a toto využití neomezovat vhodným nastavením harmonogramu a způsobu provádění jednotlivých činností, přičemž pokud je omezení nevyhnutelné, bude o něj v dostatečném předstihu žádat zástupce objednatele,
7. vypracovat a předložit protokol o předání a převzetí díla podle čl. 11 této smlouvy,
8. dodržet a respektovat při realizaci následující podmínky a omezení:
* Veškeré práce je možné provádět v pracovní dny:
	+ pondělí a středa od 7–17 hodin,
	+ úterý, čtvrtek a pátek od 7–15 hodin.
* Prováděnými pracemi nesmí být dotčeny zásady a pravidla BOZP a PO nejen pro zaměstnance objednatele, ale také pro jakékoliv jiné osoby (včetně osob, které by mohly být ohroženy související činností vně objektu).
* Zhotovitel předá objednateli písemný seznam pracovníků s uvedením jmen a příjmení oprávněných ke vstupu do budovy.
1. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek. Dále se zhotovitel zavazuje, že na sebe převezme odpovědnost původce odpadu vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní zhotovitel na své náklady v souladu se zákonem. Zhotovitel bude třídit vzniklý odpad podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Na nebezpečný a ostatní odpad zhotovitel zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
2. Objednatel je povinen
3. umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do místa plnění smlouvy, včetně přístupu k soc. zařízení, poskytnout samostatný dostatečně dimenzovaný zabezpečený prostor pro provádění činností zhotovitele, včetně napojení na energie nutné k montáži.
4. bezodkladně písemně upozornit zhotovitele na vady zjištěné během plnění smlouvy.
5. určit zodpovědného pracovníka, který bude partnerem odpovědného zástupce zhotovitele pro koordinaci provádění prací.

# Cena­­ plnění

1. Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši:

Celková cena bez DPH ………Kč *(slovy…)*

DPH ve výši 21 % ………Kč

Celková cena včetně DPH ………Kč *(slovy…).*

1. Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná a může být změněna jen na základě písemného dodatku ke smlouvě.
2. Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 2622 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
4. Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze, dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy.
5. Objednateli nebudou účtovány náklady spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl možnost zhotovitel zjistit před uzavřením smlouvy.

# Změny v plnění díla

# Jakákoliv změna v předmětu a rozsahu díla musí být technicky a cenově specifikována a odsouhlasena odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele.

1. Změna nesmí způsobit snížení kvality, bezpečnosti nebo užitných vlastností stavby.
2. Na změny v plnění díla zpracuje zhotovitel změnový list zahrnující popis změny, důvod změny a finanční dopad na realizovanou stavbu a předloží jej do 5 dnů objednateli. Objednatel se zavazuje do 5 dnů od doručení změnového listu projednat změnu se zhotovitelem.
3. Změna díla bude realizována pouze v případě odsouhlasení objednatelem a potvrzením v dodatku ke smlouvě. Bez uzavřeného dodatku nelze provádět změny v plnění díla.
4. V případě, že zhotovitel provede změnu bez řádně projednaného a uzavřeného dodatku ke smlouvě, není povinností objednatele uhradit takto provedené práce a objednatel má právo požadovat uvedení věci do stavu před provedením změny.
5. Pokud by byla změna odůvodněna skutečnostmi, které měl zhotovitel možnost zjistit již před podpisem smlouvy, uplatní se pro ni tento článek s tím, že není možné navýšení rozpočtu. Veškeré takové změny jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel byl v rámci podání nabídky zodpovědný za ocenění všech součástí plnění, a to i takových, které nejsou v plném detailu uvedeny v přiloženém soupisu prací, přičemž jejich nutnost je zřejmá z obecně platných norem, z přílohy č. 1 této smlouvy – Dokumentace pro zadání díla (včetně technické zprávy a dalších dokumentů) nebo jejich nutnost vyplývá ze zjištění nabytých při prohlídce objektu, popř. existuje více možných řešení daného požadavku v souladu se zadáním objednatele. Odpovědností zhotovitele je také kontrola a revize řádné funkce výpočtů nastavených ve výchozí podobě soupisu prací s výkazem výměr.

# Platební podmínky

1. Úhrada ceny plnění bude provedena na základě příslušného daňového dokladu – dílčích faktur. Dílčí faktury budou vystaveny za kalendářní měsíc v závislosti od počtu kompletně repasovaných oken za daný měsíc, doložených protokolem o předání a převzetí předmětu plnění potvrzeném oprávněnou osobou objednatele a na základě vyúčtování.
2. Faktura, příp. dílčí faktury (dále jen „faktura“), musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 435 občanského zákoníku.
3. Úhrada ceny bude provedena a účtována v CZK.
4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystaví fakturu novou. Opravenou nebo novou fakturu zašle zhotovitel objednateli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné, opravené či nově vyhotovené faktury.
5. Faktura bude splatná **30 dní** od data jejího doručení objednateli v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu. Faktura bude doručena objednateli na adresu Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, nebo zaslána elektronicky prostřednictvím e‑mailu posta@csicr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: g7zais9. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

# Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v čl. 4 v této smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, a to ve výši 3 000,- Kč *(slovy třitisícekorunčeských)* za každé takové porušení za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za jakékoliv jiné porušení smlouvy ve výši 2 000,- Kč *(slovy dvatisícekorunčeských)* za každý takový případ za každý i započatý den prodlení.
3. Odstavec 1 se uplatní i v případě odstoupení od smlouvy objednatele v souladu s § 2005 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Ustanovení o smluvních pokutách podle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost podle občanského zákoníku. Zhotovitel je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu škody způsobenou objednateli.

# Záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez jakýchkoliv faktických a právních vad a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Na předané dílo zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 3 let. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného předmětu plnění. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po odstranění vady.
3. Zhotovitel se zavazuje, že jím dodané plnění podle této smlouvy bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti podle této smlouvy, podle obecně závazných právních předpisů a bude v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem, bude odpovídat požadavku na čas, rozsah a kvalitu. Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel dále povinen na základě písemné reklamace na vlastní náklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli oznámí bezodkladně po nahlášení reklamace vady způsob řešení a termín řešení, který odpovídá charakteru vady.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (za vadné plnění se považuje plnění, které neodpovídá požadavkům podle odstavce 3) ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatelem, jinak nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn odstranit vadu vlastním nákladem a účelně vynaložené prostředky a náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované objednatelem, a to do 7 dnů po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě vady neodstranitelné (např. estetické) poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny plnění díla, bude-li to objednatel požadovat. Výše slevy bude stanovena dohodou obou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, pak s posudkem vydaným odborně způsobilou osobou např. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu znalců z oboru. Náklady na posudek znalce se dělí mezi objednatele a zhotovitele polovinou.
6. I v dalších případech může dojít k dohodě o přiměřené slevě z ceny plnění.

# Předání a převzetí díla

# Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedení všech prací, předpokládaných touto smlouvou a jejími přílohami, ve znění případných změn, vyklizení místa plnění a podepsání protokolů o předání a převzetí díla, odstranění všech případných vad a nedodělků, předání dokumentace o skutečném stavu díla.

1. K přejímce díla se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předložit a předat:
2. montážní deník, případně kopie týkající se předávaného dílčího plnění,
3. změnové listy v případě provedení změn,
4. potvrzení, jaké odpady při realizaci díla vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění,
5. technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
6. ostatní doklady osvědčující jakost a spolehlivost provedení díla, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nejméně 5 dnů předem), kdy bude předmět plnění připraven k předání a převzetí.
8. O předání a převzetí sepíší strany protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání protokolu odpovědnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran do 3 pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokolu vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
9. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět díla nepřevezme, uvede v protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k protokolu z předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je kompletní, že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

# Dozor nad plněním podmínek smlouvy

# Objednatel je oprávněn vykonávat v místě plnění dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platné dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má vždy přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

1. Pověřený zaměstnanec objednatele nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění úprav, život nebo zdraví pracujících na předmětu plnění nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla.

# Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací o průběhu prací montážní deník. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným zástupcem zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu montážního deníku objednateli a kontrolním orgánům (např. ve smyslu BOZP, PO). Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do montážního deníku zápisy.
5. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, je povinen připojit k záznamu, do 3 pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele souhlasí.

# Ukončení smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze na základě občanského zákoníku a z důvodu podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je povinna odstupující strana písemně doručit druhé straně s důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
2. Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy pokládají:
3. nedodržení termínů uvedených v čl. 4 této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele o více než 20 dní,
4. provádění díla v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami, platnými předpisy nebo hrubým porušováním ujednání, která jsou součástí předání staveniště, zápisů v montážním deníku a zásad BOZP po druhém upozornění oprávněným zástupcem objednatele (upozornění na nesprávný způsob provádění díla musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku nebo oznámením doručeným zhotoviteli),
5. opakovaným porušením podmínek této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy dále odstoupit, pokud nedostane prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy nebo bude povinen tyto prostředky vrátit. To se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení prostředků. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
7. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

# Obecná ustanovení

1. Technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
2. Práva a závazky smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. I veškeré další záležitosti ze smlouvy vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. K soudnímu řešení případných sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
3. Zhotovitel hodlá provádět následující plnění prostřednictvím poddodavatelů:
	1. *(doplní účastník zadávacího řízení)*
	2. *(doplní účastník zadávacího řízení)*
4. Zhotovitel není oprávněn měnit své poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel je povinen všechny povinnosti stanovené v tomto článku přenést i na své poddodavatele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že závazky vzešlé z této smlouvy jsou hrazeny ze státního rozpočtu a objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram realizace předmětu plnění a platební kalendář podle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce.

# Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích smluvních stran či třetích osob, majících charakter osobních údajů a dále jsou povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto údaje jsou rovněž pro účely této smlouvy považovány za informace důvěrného charakteru.
2. Písemnosti týkající se této smlouvy se považují za doručené i v případě, že druhá smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
4. Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými je zastupovat.
5. Pokud se některá ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež mu podle této smlouvy bude náležet nebo bude moci náležet, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nebude možné považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. **Tato smlouva se uzavírá elektronicky.**

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Dokumentace pro zadání díla

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Za zhotovitele: Za objednatele:

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………… | …………………………… |
|  | Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. |
|  | ústřední školní inspektor |

V ………. dne ………. V Praze dne ……….